****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 27.06.2022 № 216-па

 п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тенькинского городского округа Магаданской области**

**от 14 декабря 2017 года № 414-па «Об утверждении муниципальной**

**программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования**

**«Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы»**

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с предусмотренными бюджетом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021-2023 годы ассигнованиями, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 14 декабря 2017 года № 414-па (далее – Программа), следующие изменения:

* 1. Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет**219 264,054 тыс. рублей**, из них по годам: В том числе:за счет средств федерального бюджета (далее также – ФБ) – **31732,82 тыс. рублей, в том числе:** 2018 год – 811,10 тыс. рублей;2019 год – 10 873,60 тыс. рублей;2020 год – 18 025,42  тыс. рублей;2021 год – 2022,70 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета (далее также – ОБ) –**47 581,284 тыс. рублей в том числе:** 2018 год – 80,20 тыс. рублей;2019 год – 222,00 тыс. рублей;2020 год – 368,08 тыс. рублей;2021 год – 31 715,88 тыс. рублей;2022 год – 14 997,124 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета (далее также – МБ) – **38 104,04 тыс. рублей, в том числе:** 2018 год – 7 003,2 тыс. рублей;2019 год – 4 395,00 тыс. рублей;2020 год – 8286,90 тыс. рублей;2021 год – 16 497,35 тыс. рублей;2022 год – 1 921,595 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей.за счет средств внебюджетных источников финансирования (далее также – ВБИ) – **101 845,91 тыс. рублей, в том числе:** 2018 год – 0,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 81 845,91 тыс. рублей;2024 год – 20 000,00 тыс. рублей. |

1.2. Приложение № 1 «Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству в 2018-2024 года» к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 «Адресный перечень общественных территорий поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 «Система программных мероприятий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 8 «План мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа Д.А. Ревутский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 27.06.2022 № 216-па«Приложение № 1к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»на 2018-2024 годы» |

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**расположенных на территории поселка Усть-Омчуг,**

**подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятияпо благоустройству |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг,ул. Мира дом № 8, ул. Мира дом № 12 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), освещение детской площадки, установка урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 4 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), установка освещения, урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 3 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), установка освещения, урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 5 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), установка освещения, урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг,ул. Победы дом №7 «а» |  Освещение детской площадки |

 »

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 27.06.2022 № 216-па«Приложение № 2к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»на 2018-2024 годы» |

**Адресный перечень общественных территорий**

**поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятияпо благоустройству |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг,ул. Победы 21,Площадь МБУК «ЦД и НТ» | Устройство покрытия – тротуарная плитка, замена скамеек, замена урн, устройство освещения. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Площадь им. В.И. Ленина | Установка скамеек, урн, ограждения, устройство покрытия – тротуарная плитка. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг,ул. Горняцкая д. 51 | Установка скамеек, урн, бетонирование проездов, устройство освещения. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг,ул. Горняцкая,Сквер «Победы» | Замена ограждения, устройство покрытия пешеходных дорожек – тротуарная плитка, реконструкция барельефа «Славы», устройство постамента под вечный огонь, установка скамеек, урн, освещения. |
| 2020 | пос. Усть- Омчуг,ул. Тенькинская, д.20 |  Бетонирование дворового проезда и отмостки, освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового оборудования, установка травмобезопасного покрытия. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг,ул. Мира д. 10, д. 13 | Бетонирование дворового проезда и отмостки, освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство травмобезопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,ул. Победы, д.38 - д.43 | Бетонирование дворовых проездов,  установка скамеек, урн, устройство освещения, травм безопасного покрытия на детской игровой площадке.  |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,ул. Мира, д. 1, ул. Победы, д. 36 | Устройство ограждения детской площадки, установка скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство освещения, травмобезопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг,ул. Мира, д. 14 | Бетонирование дворового проезда, ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, освещения, устройство травмобезопасного покрытия. |
| 2023 | п. Усть-Омчуг,ул. Мира, д. 2 | Установка МАФ, ограждения, устройство освещения, устройство основания из тротуарной плитки, установка общественной остановки. |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг,ул. Победы,сквер им. В.Д. Антоненко | Установка МАФ, устройство освещения, устройство пешеходной дорожки (тротуарная плитка). |
| 2023 | Сквер "Точка ZERO" | Установка МАФ, устройство освещения, устройство пешеходной дорожки (тротуарная плитка). |
| 2024 | п. Усть-Омчуг,парк отдыха по ул. Победы |  Установка скамеек, урн, устройство освещения, устройство покрытия, пешеходных дорожек. |
| 2024 | пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, д. 11 | Бетонирование дворового проезда, установка урн, скамеек. |

»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской области от 27.06.2022 № 216-па«Приложение № 3к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»на 2018-2024 годы» |

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

 **«Тенькинский городской округ на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | Источник финансирования |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Благоустройство дворовых территорий** |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 8, №12 | ЮФЛ | **2018** | 811,10 | 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 1437,20 | 1437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | **2018** | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 4 | ЮФЛ | **2023** | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | ВБИ |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 3 | ЮФЛ | **2023** | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | ВБИ |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 5 | ЮФЛ | **2023** | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | ВБИ |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом №7 «а» | ЮФЛ | **2023** | 629,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,27 | 0,00 | ВБИ |
| **2. Благоустройство общественных территорий** |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» | ЮФЛ | **2018** | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 4285,00 | 4285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина | ЮФЛ | **2019** | 4453,13 | **0,00** | 4453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 90,96 | 0,00 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 2197,64 | 0,00 | 2197,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг | ЮФЛ | **2019** | 1379,20 | 0,00 | 1379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 | ЮФЛ | **2019** | 6420,47 | 0,00 | 6420,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 131,04 | 0,00 | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 11,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | **2018-2019** | 435,94 | 78,20 | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) | ЮФЛ | **2018-2019** | 1475,42 | 1026,80 | 448,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 | ЮФЛ | **2020** | 3663,29 | 0,00 | 0,00 | 3663,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 74,76 | 0,00 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 76,29 | 0,00 | 0,00 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | **2020** | 590,48 | 0,00 | 0,00 | 590,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д.20  | ЮФЛ | **2021** | 129,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 | ЮФЛ | **2020** | 10619,43 | 0,00 | 0,00 | 10619,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 216,72 | 0,00 | 0,00 | 216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 221,15 | 0,00 | 0,00 | 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13  | ЮФЛ | **2020** | 1670,00 | 0,00 | 0,00 | 1670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) | ЮФЛ | **2020** | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.5.3.  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | **2020** | 478,07 | 0,00 | 0,00 | 478,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.5.4.  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | **2020** | 235,99 | 0,00 | 0,00 | 235,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер | ЮФЛ | **2020** | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д.13 | ЮФЛ | **2021** | 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» | ЮФЛ | **2020** | 3742,70 | 0,00 | 0,00 | 3742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 2168,65 | 0,00 | 0,00 | 2168,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) | ЮФЛ | 2020 | 276,17 | 0,00 | 0,00 | 276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.6.2.  | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг | ЮФЛ | **2020** | 1870,78 | 0,00 | 0,00 | 1870,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
|  2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) | ЮФЛ | **2020** | 376,69 | 0,00 | 0,00 | 376,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 | ЮФЛ | **2021** | 6796,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6796,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 | ЮФЛ | **2021** | 16906,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут)  | ЮФЛ | **2021** | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | **2021** | 650,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | **2021** | 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения  | ЮФЛ | **2021-2022** | 694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,38 | 694,38 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | ЮФЛ | **2021** | 18840,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ФБ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15038,45 | 14997,124 | 0,00 | 0,00 | ОБ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 14 | ЮФЛ | **2021** | 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки | ЮФЛ | **2021** | 3547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки | ЮФЛ | **2021** | 350,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки  | ЮФЛ | **2021** | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий | ЮФЛ | **2021** | 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д.14; ул.Победы, д.36 - ул. Мира, д. 1)  | ЮФЛ | **2021** | 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения | ЮФЛ | **2021** | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.11. | выполнение строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 2» | ЮФЛ | **2022** | 1 227,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,22 | 0,00 | 0,00 | МБ |
| 2.10. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | ЮФЛ | **2023** | 36981,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36981,57 | 0,00 | ВБИ |
| 2.12. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Сквер "Точка ZERO" | ЮФЛ | **2023** | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | ВБИ |
| 2.13. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, сквер им. В.Д. Антоненко | ЮФЛ | **2023** | 22235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22235,07 | 0,00 | ВБИ |
| 2.14. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, парк отдыха по ул. Победы | ЮФЛ | **2024** | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | ВБИ |
| 2.15. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.№11 | ЮФЛ | **2024** | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | ВБИ |

ЮФЛ – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 27.06.2022 № 216-па«Приложение №7к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»на 2018-2024 годы»  |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального**

**образования «Тенькинский городской округ»**

**на 2018-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 7894,50 | 7894,50 | 811,10 | 80,20 | 7003,20 | 0,00 |
| 2019 | 15490,60 | 15490,60 | 10873,60 | 222,0 | 4395,00 | 0,00 |
| 2020 | 26680,40 | 26680,40 | 18025,42 | 368,08 | 8286,90 | 0,00 |
| 2021 | 50235,93 | 50235,93 | 2022,70 | 31715,88 | 16497,35 | 0,00 |
| 2022 | 16918,719 | 16918,719 | 0,00 | 14997,124 | 1921,595 | 0,00 |
| 2023 | 81845,92 | 81845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81845,91 |
| 2024 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| ИТОГО: | 204068,94 | 204068,94 | 31732,82 | 32768,03 | 55992,22 | 64864,34 |

ФБ - Федеральный бюджет Российской Федерации;

ОБ – Областной бюджет Магаданской области;

МБ – Бюджет МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ВБИ – Внебюджетные источники.

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 5к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 27.06.2022 № 216-па«Приложение № 8к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»на 2018-2024 годы»  |  | Приложение № 8к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2022 годы» |

План мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **1. Благоустройство дворовых территорий** |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 8, №12 |   | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   | Руководитель комитета ЖКХ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |   | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х  |  х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х  |  х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Мира, дом № 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х  |  х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом №7 «а» |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х  |  х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| **2. Благоустройство общественных территорий** |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» |   |  х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина |   |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг |   |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 |   |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |   | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) |   | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 |   |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |   |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д.20  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 |   |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.5.3.  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.5.4.  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д.13 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.6.2.  | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
|  2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) |   |   |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут)  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, ул. Мира, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д.14; ул.Победы, д.36 - ул. Мира, д. 1)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.10. | выполнение строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.12. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Сквер "Точка ZERO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.13. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, сквер им. В.Д. Антоненко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.14. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, парк отдыха по ул. Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2.15. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.№11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ |

Примечание:

 Ответственный за выполнение работ комитет ЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_