АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2023 № 685-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского муниципального округа Магаданской области

от 14 декабря 2017 года № 414-па «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Тенькинский муниципальный округ Магаданской области»

на 2018-2024 годы»

В целях перераспределения объемов финансирования программных мероприятий администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной    городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 14 декабря 2017 года № 414-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

  - Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 176 958,29 тыс. рублей, из них по годам: В том числе: за счет средств федерального бюджета (далее также – ФБ) – 73 156,54 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 811,10 тыс. рублей; 2019 год – 10 873,60 тыс. рублей; 2020 год – 18 025,42 тыс. рублей; 2021 год – 2 022,70 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 39 463,82 тыс. рублей; 2024 год – 1959,90 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (далее также – ОБ) – 48 075,60 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 80,20 тыс. рублей; 2019 год – 222,00 тыс. рублей; 2020 год – 368,08 тыс. рублей; 2021 год – 31 715,88 тыс. рублей; 2022 год – 14 997,12 тыс. рублей; 2023 год – 652,32 тыс. рублей; 2024 год – 40,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета (далее также – МБ) – 57 686,05 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 7 003,2 тыс. рублей; 2019 год – 4 395,00 тыс. рублей; 2020 год – 8 286,90 тыс. рублей; 2021 год – 16 497,35 тыс. рублей; 2022 год – 694,38 тыс. рублей; 2023 год – 20 809,22 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей.

»

  - Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному     опубликованию (обнародованию).

Главы Тенькинского муниципального округа                             Д. А. Ревутский

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 07.11.2023 № 685-па «Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории поселка Усть-Омчуг,

подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира дом № 8, ул. Мира дом № 12 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), освещение детской площадки, установка урн, скамеек |
| 2023 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира дом № 8 | Устройство детской игровой площадки, устройство освещения, ограждения, установка скамеек, урн |
| 2024 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая дом № 49 | Бетонирование дворового проезда, устройство тротуара, установка бордюров, скамеек, урн, МАФ |

»

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 07.11.2023 № 685-па «Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий

поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы 21, Площадь МБУК «ЦД и НТ» | Устройство покрытия – тротуарная плитка, замена скамеек, замена урн, устройство освещения. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Площадь им. В.И. Ленина | Установка скамеек, урн, ограждения, устройство покрытия – тротуарная плитка. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая д. 51 | Установка скамеек, урн, бетонирование проездов, устройство освещения. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Сквер «Победы» | Замена ограждения, устройство покрытия пешеходных дорожек – тротуарная плитка, реконструкция барельефа «Славы», устройство постамента под вечный огонь, установка скамеек, урн, освещения. |
| 2020 | пос. Усть- Омчуг, ул. Тенькинская, д.20 | Бетонирование дворового проезда и отмостки, освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового оборудования, установка травмобезопасного покрытия. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира д. 10, д. 13 | Бетонирование дворового проезда и отмостки, освещение и ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство травмобезопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д.38 - д.43 | Бетонирование дворовых проездов, установка скамеек, урн, устройство освещения, травм безопасного покрытия на детской игровой площадке. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 1, ул. Победы, д. 36 | Устройство ограждения детской площадки, установка скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство освещения, травмобезопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | Бетонирование дворового проезда, ограждение детской площадки, установка бордюров, скамеек, урн, освещения, устройство травмобезопасного покрытия. |
| 2023 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | Установка МАФ, ограждения, устройство освещения, устройство основания из тротуарной плитки, установка общественной остановки. |

»

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 07.11.2023 № 685-па «Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальной округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Тенькинский муниципальной округ Магаданской области» на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 8, №12 | ЮФЛ | 2018 | 2301,8 | 811,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 1437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 0 | МБ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.8 | ЮФЛ | 2023 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | МБ |
| 1.3. | Поставка урн | ЮФЛ | 2023 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | МБ |
| 1.4. | Восстановление (переоформление) документов о техническом присоединении объектов | ЮФЛ | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | МБ |
| 1.5. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий Тенькинского муниципального округа | ЮФЛ | 2023 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | МБ |
| 2. Благоустройство общественных территорий |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» | ЮФЛ | 2018 | 4311,7 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина | ЮФЛ | 2019 | 6741,73 | 0 | 4453,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 90,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 2197,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2019 | 1379,2 | 0 | 1379,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 | ЮФЛ | 2019 | 6563,31 | 0 | 6420,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 131,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018-2019 | 435,94 | 78,2 | 357,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) | ЮФЛ | 2018-2019 | 1475,42 | 1026,8 | 448,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 | ЮФЛ | 2020 | 3814,34 | 0 | 0 | 3663,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 76,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 590,48 | 0 | 0 | 590,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д.20 | ЮФЛ | 2021 | 129,67 | 0 | 0 | 0 | 129,67 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 | ЮФЛ | 2020 | 11057,3 | 0 | 0 | 10619,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 216,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 221,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13 | ЮФЛ | 2020 | 1670 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) | ЮФЛ | 2020 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 478,07 | 0 | 0 | 478,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.4. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 235,99 | 0 | 0 | 235,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер | ЮФЛ | 2020 | 54,63 | 0 | 0 | 54,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д.13 | ЮФЛ | 2021 | 153,89 | 0 | 0 | 0 | 153,89 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» | ЮФЛ | 2020 | 5987,95 | 0 | 0 | 3742,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 76,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2168,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) | ЮФЛ | 2020 | 276,17 | 0 | 0 | 276,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.2. | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2020 | 1870,78 | 0 | 0 | 1870,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) | ЮФЛ | 2020 | 376,69 | 0 | 0 | 376,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 | ЮФЛ | 2021 | 6796,54 | 0 | 0 | 0 | 6796,54 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 | ЮФЛ | 2021 | 16906,49 | 0 | 0 | 0 | 229,06 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16677,43 | 0 | 0 | 0 | ОБ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут) | ЮФЛ | 2021 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | 2021 | 650,85 | 0 | 0 | 0 | 650,85 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 | ЮФЛ | 2021 | 948,1 | 0 | 0 | 0 | 948,1 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения | ЮФЛ | 2021-2022 | 1388,755 | 0 | 0 | 0 | 694,38 | 694,375 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | ЮФЛ | 2021-2022 | 33837,825 | 0 | 0 | 0 | 1779,55 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022,7 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15038,45 | 14997,125 | 0 | 0 | ОБ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 14 | ЮФЛ | 2021 | 475,18 | 0 | 0 | 0 | 475,18 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки | ЮФЛ | 2021 | 3547,78 | 0 | 0 | 0 | 3547,78 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки | ЮФЛ | 2021 | 350,22 | 0 | 0 | 0 | 350,22 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки | ЮФЛ | 2021 | 126,4 | 0 | 0 | 0 | 126,4 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий | ЮФЛ | 2021 | 107,66 | 0 | 0 | 0 | 107,66 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д.14; ул.Победы, д.36 - ул. Мира, д. 1) | ЮФЛ | 2021 | 286,93 | 0 | 0 | 0 | 286,93 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения | ЮФЛ | 2021 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 2.10. | Выполнение строительного контроля | ЮФЛ | 2023 | 1425,49211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,49211 | 0 | МБ |
| 2.11. | Поставка искусственного травяного покрытия | ЮФЛ | 2023 | 435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,48 | 0 | МБ |
| 2.12. | Благоустройство общественных территорий жилых домов (Фасад Мира 2, бетонирование под парклет) | ЮФЛ | 2023 | 1010,3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010,3868 | 0 | МБ |
| 3. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды |
| 3.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | ЮФЛ | 2023 | 43958,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11342,45636 | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31963,82077 | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,32287 | 0 | ОБ |
| 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| 4.1. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | ЮФЛ | 2024 | 1999,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ОБ |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959,9 | ФБ |
| 5. Обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа |
| 5.1. | Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Тенькинского муниципального округа | ЮФЛ | 2023 | 4129,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129,1 | 0 | МБ |

ЮФЛ – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 07.11.2023 № 685-па «Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальной округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Тенькинский муниципальной округ Магаданского округа»

на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 7 894,50 | 7 894,50 | 811,10 | 80,20 | 7 003,20 |
| 2019 | 15 490,60 | 15 490,60 | 10 873,60 | 222,00 | 4 395,00 |
| 2020 | 26 680,40 | 26 680,40 | 18 025,42 | 368,08 | 8 286,90 |
| 2021 | 50 235,93 | 50 235,93 | 2 022,70 | 31 715,88 | 16 497,35 |
| 2022 | 15 691,50 | 15 691,50 | 0,00 | 14 997,12 | 694,38 |
| 2023 | 60 925,36 | 60 925,36 | 39 463,82 | 652,32 | 20 809,22 |
| 2024 | 1999,9 | 1999,9 | 1 959,90 | 40,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 176 958,29 | 176 958,29 | 73 156,54 | 48 075,60 | 57 686,05 |

ФБ - Федеральный бюджет Российской Федерации;

ОБ – Областной бюджет Магаданской области;

МБ – Бюджет МО «Тенькинский муниципальной округ Магаданской области»;

»

_______________________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 07.11.2023 № 685-па «Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальной округ Магаданской области» на 2018-2024 годы» |  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной муниципальной среды на территории муниципального образования «Тенькинский муниципальной округ» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Тенькинский муниципальной округ Магаданской области» на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал |  |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 8, №12 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.1.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.3. | Поставка урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.4. | Восстановление (переоформление) документов о техническом присоединении объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 1.5. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий Тенькинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2. Благоустройство общественных территорий |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг,ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.2.1. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3.1. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.3.2. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.4.2. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Тенькинская д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.1. | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.2. | Поставка малых архитектурных форм (мост) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.4. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.5. | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.5.6. | Устройство бордюрного камня и ограждения общественной территории в поселке Усть-Омчуг по ул. Мира д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.1. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.2. | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.6.3. | Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.1. | Установка детского игрового комплекса (воркаут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.2. | Установка бортовых камней на объектах благоустройства территории (травмобезопасное покрытие), расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 14; ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.3. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 1 и ул. Победы, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.8.4. | Поставка металлического ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.1. | Установка бортовых камней на бетонные дорожки и дорожки из щебня на объектах благоустройства территории, расположенных по адресу: Магаданская область, Тенькинский муниципальной округ, ул. Мира, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, улица Мира, 14. Усиление бетонного проезда и ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.3. | Устройство металлического ограждения баскетбольной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.4. | Поставка стационарной баскетбольной стойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.5. | Поставка электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.6. | Прокладка кабеля в траншеях и подключение уличного освещения на территориях благоустройства (ул. Мира, д.14; ул.Победы, д.36 - ул. Мира, д. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.9.7. | Осуществление технического присоединения фонарей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.10. | Выполнение строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.11. | Поставка искусственного травяного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 2.12. | Благоустройство общественных территорий жилых домов (Фасад Мира 2, бетонирование под парклет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 3. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды |
| 3.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| 4.1. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |
| 5. Обеспечение уличного освещения поселений Тенькинского муниципального округа |
| 5.1. | Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов Тенькинского муниципального округа в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | Руководитель управления ЖКХ |

Примечание:

Ответственный за выполнение работ - руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области

»