АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2019 № 83-па

п. Усть-Омчуг

О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному

пропуску половодья и паводков на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»

Магаданской области в 2019 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с наступающим весенним половодьем, возможностью летних паводков, с целью организации оперативного руководства и надлежащего контроля за подготовкой и проведением противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, обеспечения защиты населения и территорий, объектов экономики и снижения возможного ущерба от наводнений, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить мероприятия по подготовке и организации безаварийного пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2019 года (приложение №1).

- Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии Тенькинского городского округа (приложение №2).

- Отделу по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа, рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Тенькинского городского округа в срок до 30 апреля 2019 года:

  - Провести заседания комиссий (совещания) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть готовность и определить необходимые меры, учитывая климатические и в зависимости от местности условия, создать противопаводковые комиссии.

  - Разработать и осуществить комплекс неотложных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов, находящихся в зоне ответственности, для чего:

3.2.1. Подготовить к работе в режиме возможной чрезвычайной ситуации объекты жизнеобеспечения;

3.2.2. Предусмотреть бесперебойную работу связи, тепло-, водоснабжения населенных пунктов;

3.2.3.  Создать аварийные запасы угля, горюче-смазочных материалов и иных материальных ресурсов;

3.2.4. Обеспечить безопасность проживающего населения, организовать медицинское обслуживание;

3.2.5. При необходимости провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

3.2.6. Предусмотреть выделение и подготовку необходимых сил и средств, пунктов временного размещения населения для эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций;

3.2.7. Организовать своевременное информирование и оповещение населения и организаций о прохождении половодья.

3.3.  Совместно с заинтересованными ведомствами и службами организовать проверки готовности к пропуску половодья водопропускных сооружений и береговых линий, а также объектов, представляющих повышенную опасность (хвостохранилищ, складов токсичных веществ, складов нефтепродуктов и др.). Для проведения неотложных противопаводковых мероприятий, ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать в соответствии с действующим законодательством и установленном порядке силы и средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности.

3.4.    Совместно с территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в Тенькинском районе и руководителями объектов обеспечить выполнение санитарной очистки прилегающих территорий в целях недопущения загрязнений талыми водами водных ресурсов.

3.5. Организовать рабочие группы наблюдения и оповещения. Установить на период прохождения паводковых вод дежурство членов противопаводковой комиссии.

4. Рекомендовать дорожно-транспортным предприятиям, обслуживающих автодорогу «Палатка-Кулу-Нексикан» в течении предпаводкового периода на участках дорог, находящихся в зоне возможного подтопления и размыва, провести проверку и очистку отверстий водопропускных труб, очистку кюветов, межмостовых пролетов, создать аварийный запас грунта. Мосты, находящиеся в зоне риска взять под особый контроль.

5. Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 10.02.2018 года № 58-па «О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску половодья и паводков на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в 2018 году» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

Приложение №1

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением администрации

- Тенькинского городского округа

- Магаданской области

- от 08.04.2019 года № 83-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и организации безаварийного пропуска паводковых

вод в весенне-летний период 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать наблюдение и разведку наиболее подверженных подтоплению и размыву районов, дорог и береговых линий. | руководители предприятий, организаций и учреждений; отдел по делам ГО и ЧС | Постоянно |
| 2. | Организовать круглосуточное дежурство на период пропуска паводковых вод. | Противопаводковые комиссии предприятий, организаций, учреждений | С начала и до окончания прохождения паводковых вод |
| 3. | Организовать оповещение населения об опасных уровнях подъема воды и угрозе затопления. | Отдел по делам ГО и ЧС, ГМС, ЛТЦ ПАО «Ростелеком», ЕДДС администрации Тенькинского городского округа | Согласно прогнозу |
| 4. | Определить границы угрожаемых зон подтопления (затопления) объектов экономики, зданий, сооружений. Данные предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа. | руководители предприятий, организаций, учреждений | Постоянно |
| 5. | Произвести очистку опор автомобильных мостов от наносов | Обслуживающие дорожно-транспортные предприятия | до 30.04.2018 |
| 6. | Провести проверку, очистку водопропускных труб, кюветов от посторонних предметов, снега и льда | Обслуживающие дорожно-транспортные предприятия | до 30.04.2018 |
| 7. | Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы». | Согласно программы | Согласно программы |
| 8. | Уточнить и при необходимости откорректировать состав сил и средств, определенных Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков. | Отдел по делам ГО и ЧС, КЧС и ПБ | С начала и до окончания прохождения паводковых вод |
| 9. | Проведение учений и тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов КЧС и ПБ и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО и ЧС, КЧС и ПБ, ЕДДС | согласно плана ГУ МЧС по Магаданской области |

_______________________

Приложение № 2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Тенькинского городского округа

- Магаданской области

- от 08.04.2019 года № 83-па

Состав

противопаводковой комиссии Тенькинского городского округа

Председатель комиссии:

| Яковлева Лариса Викторовна | - | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Пшеничнов Роман Викторович | - | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа |
| Члены комиссии: |  |  |
| Круглов Василий Александрович Пименов Вадим Николаевич | - - | руководитель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Дзюбановская Оксана Николаевна | - | начальник гидрометеостанции «Усть-Омчуг» (по согласованию) |
| Вильданова Татьяна Ивановна | - | главный специалист территориальной администрации пос. Омчак |
| Зозулинская Наталья Александровна | - | главный специалист территориальной администрации пос. им. Гастелло |
| Чаброва Мария Владимировна | - | главный специалист территориальной администрации пос. Мадаун |

_______________________