**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

п. Усть-Омчуг

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ Магаданской области»

на 2019-2022 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях расселения аварийного жилищного фонда, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

# п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 – 2022 годы».
2. Жилые многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после утверждения настоящего постановления, подлежат включению в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 – 2022 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Тенька».

Глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 – 2022 годы»**

# ПАСПОРТ муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 -2022 годы |
| Основание для разработки муниципальной программы |  | | Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 05 декабря 2013 г. № 1213-па |
| Заказчик муниципальной программы |  | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | |
| Разработчик муниципальной программы |  | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы |  | | - комитет жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа;  - комитет финансов администрации Тенькинского городского округа;  - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа;  - отдела бухгалтерского учета и отчетности;  - ЮФЛ – юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | | - комитет жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| Перечень подпрограмм (при наличии) |  | | нет |
| Цели муниципальной программы | - | | - создание безопасных н благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | - | | Задачи Программы:  - снижение объема общей площади аварийного жилищного фонда;  - организация переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Краткое изложение основных мероприятий муниципальной программы |  | | - Предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, муниципальных жилых помещений;  - выкуп жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, у собственников |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | | общий объем финансирования, в том числе за счет средств:  - бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области 100,0 тыс. рублей;  - вне бюджетные источники финансирования. |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | | 2019 - 2022 годы |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной программы |  | | в экономической сфере:  - ежегодное сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 6 856,8 тысяч рублей; в социальной сфере:  - улучшение жилищных условий граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  - оптимизация муниципального жилищного фонда;  - снижение социальной напряженности;  - улучшение состояния благоустройства населенных пунктов, имеющих аварийный жилищный фонд |
| Контроль исполнения муниципальной программы |  | | Первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |

# 

# Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

Одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик населенных пунктов, расположенных на территории Тенькинского района Магаданской области, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан проживающих в аварийных домах.

**Структура жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области****:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов | | Количество жилых помещений в многоквартирных домах | | | | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах,  тыс. кв. метров | | | |
| всего | из них, признанных аварийными и подлежащими сносу | всего | | из них в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | | всего | | из них в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | |
| из них отнесенных к муниципальному жилищному фонду | из них отнесенных к частному жилищному фонду | из них отнесенных к муниципальному жилищному фонду | из них отнесенных к частному жилищному фонду | из них отнесенных к муниципальному жилищному фонду | из них отнесенных к частному жилищному фонду | из них отнесенных к муниципальному жилищному фонду | из них отнесенных к частному жилищному фонду |
| 132 | 34 | 993 | 1756 | 130 | 329 | 50,0 | 89,4 | 6,3 | 17,0 |

В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу в соответствии с действующим законодательством в течение установленного срока производится отселение физических и юридических лиц, а также возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения.

С учетом дотационности и дефицита бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, финансирование мероприятий, связанных с выполнением вышеназванных обязательств перед гражданами исключительно за счет средств местного бюджета не представляется возможным.

Принимая во внимание изложенное, разрешение вопросов, связанных с обозначенной проблемой, возможно с использованием программного метода с привлечением финансирования местного и областного бюджетов.

# II. Цели и задачи

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории «Тенькинского городского округа» Магаданской области.

Задачами Программы являются:

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- снижение объема общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижение установленных целей, приведена в [Приложении № 1](#sub_2000) к настоящей Программе.

# IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - четырехлетний период с 2019 года по 2022 год. За период реализации Программы предполагается полностью расселить многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, расположенные на территории населенных пунктов Тенькинского района Магаданской области.

# V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в [Приложении № 2](#sub_3000) к настоящей Программе.

# VI. Правовое обеспечение программы

Перечень правовых актов необходимых для достижения целей и задач Программы, подлежащих разработке и утверждению, приведен в Приложении № 3 к настоящей программе.

# VII. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в [Приложении №](#sub_4000) 4к настоящей Программе. Источники финансирования – средства областного бюджета Магаданской области, предоставляемые бюджету муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на основании соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы, а также средства бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного и областного бюджетов с учетом потребности в переселении граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

# VIII. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области,

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области,

- комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, одновременно выступающий в качестве - ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](garantF1://43802610.0) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 г. № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и [постановлением](garantF1://26833560.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 г. № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с указанием сроков переселения граждан из каждого многоквартирного дома, приведен в Приложении № 5 к настоящей программе. Формирование названного перечня было произведено с учетом первоочередного порядка переселения граждан из многоквартирных домов:

- год признания которых аварийными и подлежащими сносу предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу других многоквартирных домов;

- при наличии угрозы их обрушения;

- на основании вступившего в законную силу решения суда о переселении.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии с требованиями действующего жилищного законодательства, в том числе Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов - аварийными и подлежащими сносу, утвержденного [постановлением](garantF1://26855118.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 24.04.2015 г. № 203-па «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов - аварийными и подлежащими сносу». При этом расселение аварийных многоквартирных домов производиться путем:

- предоставления нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, в том числе в границах иных населенных пунктов, расположенных на территории Тенькинского района Магаданской области;

- предоставления собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- предоставления собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений, в том числе в границах иных населенных пунктов, расположенных на территории Тенькинского района Магаданской области, с зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемые жилые помещения.

# IX. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

в экономической сфере – ежегодное сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 6 856,8 тысяч рублей;

в социальной сфере:

- улучшение жилищных условий граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- оптимизация муниципального жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение состояния благоустройства населенных пунктов, имеющих аварийный жилищный фонд.

# X. План мероприятий

План мероприятий с указанием сроков реализации приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# Система программных мероприятий

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О,  поставщики  и  подрядчики | 2019-2022 | 64336,00 | 25244,10 | 19545,9 | 0,0 | 19546,0 | областной бюджет Магаданской области,  бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |
| 2 | Приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья) в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О,  поставщики  и  подрядчики | 2019-2022 | - | - | - | - | - | областной бюджет Магаданской области,  бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |
| 3 | Выплата собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу возмещения за изымаемое жилое помещение, предусмотренного статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О | 2019-2022 | 137496,0 | 68748,0 | 21951,0 | 25400,0 | 21397,0 | областной бюджет Магаданской области,  бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |

Примечание:

комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области

отдел БУ и О - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

поставщики и подрядчики - поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов  по годам | | | | |
| Базовый год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | Х | 10 | 4 | 3 | 17 |
| 2 | Количество квартир, собственникам которых было предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение | ед. | Х | 93 | 84 | 70 | 48 |
| 3 | Количество отремонтированных пустующих квартир муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | Х | 48 | 32 | 28 | 23 |

Приложение № 3

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# Правовое обеспечение

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Примерное наименование правового акта | Срок разработки | Разработчик |
| 1 | Распоряжение | Список граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | IV квартал 2018 года | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |

Приложение № 4

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | |
| бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области | областной бюджет Магаданской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 93 992,1 | 93 992,1 | 100,00 | 93 892,1 |
| 2020 | 41 496,9 | 41 496,9 | 100,00 | 41 396,9 |
| 2021 | 25 400,0 | 25 400,0 | 100,00 | 25 300,0 |
| 2022 | 40 943,0 | 40 943,0 | 100,0 | 40,843 |

Приложение № 5

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# Перечень многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Количество квартир | | Нормативный акт, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Срок  расселения |
| всего | из них подлежащие переселению |
| 1 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 18 | 16 | 2 | Постановление администрации муниципального образования «поселок Омчак» от 10.06.2008 г. № 29 | 2019-2022 |
| 2 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 21 | 21 | 2 | Постановление администрации муниципального образования «поселок Омчак» от 10.06.2008 г. № 30 | 2019-2022 |
| 3 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 17а | 30 | 2 | Постановление администрации муниципального образования «поселок Омчак» от 26.02.2010 г. № 11 | 2019-2022 |
| 4 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 18а | 16 | 4 | Постановление администрации муниципального образования «поселок Омчак» от 30.08.2011 г. № 50 | 2019-2022 |
| 5 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 16а | 16 | 2 | Постановление администрации муниципального образования «поселок Омчак» от 16.06.2014 г. № 43 | 2019-2022 |
| 6 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 17 | 21 | 6 | Постановление администрации Тенькинского района от 30.03.2015 г. № 144-па | 2019-2022 |
| 7 | поселок Омчак,  улица Школьная, дом 2 | 16 | 1 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.07.2016 г. № 367-па | 2019-2022 |
| 8 | поселок Транспортный,  улица Школьная, дом 3 | 6 | 3 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.07.2016 г. № 365-па | 2019-2022 |
| 9 | поселок Транспортный,  улица Школьная, дом 17 | 8 | 7 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.07.2016 г. № 366-па | 2019-2022 |
| 10 | поселок им. Гастелло, улица Гагарина, дом 27 | 21 | 12 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 11.10.2016 г. № 503-па | 2019-2022 |
| 11 | поселок им. Гастелло, улица Гагарина, дом 29 | 20 | 10 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 11.10.2016 г. № 505-па | 2019-2022 |
| 12 | поселок Омчак,  улица Горняцкая, дом 3а | 16 | 16 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 232-па | 2019-2022 |
| 13 | поселок Омчак,  улица Горняцкая, дом 4 | 21 | 18 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 233-па | 2019-2022 |
| 14 | поселок Омчак,  улица Горняцкая, дом 5а | 12 | 12 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 234-па | 2019-2022 |
| 15 | поселок Омчак,  улица Горняцкая, дом 6 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 235-па | 2019-2022 |
| 16 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 1 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 236-па | 2019-2022 |
| 17 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 2 | 19 | 19 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 237-па | 2019-2022 |
| 18 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 3 | 20 | 20 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 238-па | 2019-2022 |
| 19 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 8 | 20 | 19 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 240-па | 2019-2022 |
| 20 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 15 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 241-па | 2019-2022 |
| 21 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 16 | 21 | 18 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 242-па | 2019-2022 |
| 22 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 18 | 19 | 19 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 243-па | 2019-2022 |
| 23 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 25 | 12 | 10 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 244-па | 2019-2022 |
| 24 | поселок Омчак,  улица Клубная, дом 28 | 14 | 12 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 245-па | 2019-2022 |
| 25 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 1 | 20 | 20 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 246-па | 2019-2022 |
| 26 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 4 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 247-па | 2019-2022 |
| 27 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 5 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 248-па | 2019-2022 |
| 28 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 7 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 249-па | 2019-2022 |
| 29 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 8 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 250-па | 2019-2022 |
| 30 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 9 | 21 | 21 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 251-па | 2019-2022 |
| 31 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 11 | 20 | 20 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 252-па | 2019-2022 |
| 32 | поселок Омчак,  улица Новая, дом 31 | 12 | 7 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 253-па | 2019-2022 |
| 33 | поселок Усть-Омчуг,  переулок Омчугский, дом 7 | 10 | 8 | Постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.09.2018 г. № 254-па | 2019-2022 |
|  | Итого | 554 | 437 | х | х |

Приложение № 6

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области»

на 2019 - 2022 годы»

# План мероприятий

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» на 2019 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х | комитет ЖКХ |
| 2 | Приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья) в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х | комитет ЖКХ |
| 3 | Выплата собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу возмещения за изымаемое жилое помещение, предусмотренного статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х | комитет ЖКХ |

Примечание:

Комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_