****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.06.2019 № 182-па

п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тенькинского городского округа Магаданской области**

**от 20 марта 2017г. № 92-па «Об утверждении муниципальной**

**программы «Комплексное развитие коммунальной**

**инфраструктуры Тенькинского городского округа»**

**на 2017-2019 годы»**

# Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

# п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 20 марта 2017 г. № 92-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной  
инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утверждённой указанным постановлением:

1.1. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной  
инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 5 «План мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

И. о. главы Тенькинского городского округа Л.В. Яковлева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 11.06.2019 № 182-па |

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 1  к муниципальной программе  «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Тенькинского городского округа»  на 2017-2019 годы» |

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в т.ч. по годам | | |  |
| 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Итого по Программе | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг                                  Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо | Всего: | 35 582,7 | 20 982,7 | 4 500,0 | 10 100,0 |  |
| ОБ | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - |  |
| МБ | 15 582,7 | 982,7 | 4 500,0 | 10 100,0 |  |
| 1.1. | Поставка силовых трансформаторов в целях обеспечения резерва для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 2 143,2 | 946,3 | - | - |  |
| ОБ | 2 035,8 | 899,0 | - | - |  |
| МБ | 107,4 | 47,3 | - | - |  |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 1 940,1 | 1 940,1 | - | - |  |
| ОБ | 1 850,0 | 1 850,0 | - | - |  |
| МБ | 90,1 | 90,1 | - | - |  |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области | Всего | 6 819,7 | 2 399,4 | - | - |  |
| ОБ | 6 535,5 | 2 336,0 | - | - |  |
| МБ | 284,2 | 63,4 | - | - |  |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 5 286,0 | 2 552,3 | - | - |  |
| ОБ | 5 097,1 | 2 500,0 | - | - |  |
| МБ | 188,9 | 52,3 | - | - |  |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очистных сооружениях п. Усть-Омчуг | Всего | 1 086,5 | 1 086,5 | - | - |  |
| ОБ | 1 032,0 | 1 032,0 | - | - |  |
| МБ | 54,5 | 54,5 | - | - |  |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 893,9 | 893,9 | - | - |  |
| ОБ | 840,0 | 840,0 | - | - |  |
| МБ | 53,9 | 53,9 | - | - |  |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 4 463,9 | 1 971,7 | - | - |  |
| ОБ | 4 240,6 | 1 873,0 | - | - |  |
| МБ | 223,3 | 98,7 | - | - |  |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 2 304,8 | 973,6 | - | - |  |
| ОБ | 2 182,6 | 918,0 | - | - |  |
| МБ | 122,2 | 55,6 | - | - |  |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный | Всего | 1 717,4 | 1 717,4 | - | - |  |
| ОБ | 1 684,0 | 1 684,0 | - | - |  |
| МБ | 33,4 | 33,4 | - | - |  |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 1 482,4 | 1 482,4 | - | - |  |
| ОБ | 1 408,0 | 1 408,0 | - | - |  |
| МБ | 74,4 | 74,4 | - | - |  |
| 1.11. | Поставка оборудования ( редуктор, шурующая планка, дымосос) для нужд котельной п. Мадаун Тенькинского городского округа Магаданской области | Всего | 341,9 | 341,9 | - | - |  |
| ОБ | 325,0 | 325,0 | - | - |  |
| МБ | 16,9 | 16,9 | - | - |  |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п.Усть-Омчуг | Всего | 889,8 | 889,8 | - | - |  |
| ОБ | 846,0 | 846,0 | - | - |  |
| МБ | 43,8 | 43,8 | - | - |  |
| 1.13. | Ремонт высоковольтной линии (фидер №1) в п. Мадаун, Тенькинский район, Магаданская обл. | Всего | 2 584,4 | 2 584,4 | - | - |  |
| ОБ | 2 455,0 | 2 455,0 | - | - |  |
| МБ | 129,4 | 129,4 | - | - |  |
| 1.14. | Поставка дробильного оборудования для центральной котельной п. Усть-Омчуг | Всего | 1 059,7 | 1 059,7 | - | - |  |
| ОБ | 1 034,0 | 1 034,0 | - | - |  |
| МБ | 25,7 | 25,7 | - | - |  |
| 1.15. | Поставка комплектующих для нужд котельных Тенькинского городского округа | Всего | 143,3 | 143,3 | - | - |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 143,3 | 143,3 | - | - |  |
| 1.16. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения в п. Усть-Омчуг | Всего | 1907,0 | - | 1907,0 | - |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 1907,0 | - | 1907,0 | - |  |
| 1.17. | Поставка оборудования для организации водно-химического режима котельных п. Усть-Омчуг, п. Омчак | Всего | 116,8 | - | 116,8 | - |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 116,8 | - | 116,8 | - |  |
| 1.18. | Проведение режимно-наладочных испытаний котельных установок, установка систем химводоочистки на котельных Тенькинского городского округа | Всего | 3530,0 | - | - | 3530,0 |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 3530,0 | - | - | 3530,0 |  |
| 1.19. | Поставка комплектующих для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа | Всего | 6570,0 | - | - | 6570,0 |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 6570,0 | - | - | 6570,0 |  |
| 2. | Субсидии на оказание финансовой поддержки организациям коммунального комплекса Тенькинского городского округа на финансовое возмещение части затрат в связи с проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях | Всего | 2466,2 | - | 2466,2 | - |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 2466,2 | - | 2466,2 | - |  |
| 3. | Субсидии на оказание содействия в обеспечении организации электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Всего | 10 | - | 10,0 | - |  |
| ОБ | - | - | - | - |  |
| МБ | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
| 4. | Итого на софинансирование мероприятий | МБ | 992,7 | 982,7 | 10 | - | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 11.06.2019 № 182-па |

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 5  к муниципальной программе  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа»  на 2017-2019 годы» |

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |  |
| I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1.1. | Поставка силовых трансформаторов в целях обеспечения резерва для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п.Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очисных сооружениях п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.11. | Поставка оборудования ( редуктор, шурующая планка, дымосос) для нужд котельной п.Мадаун Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п.Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.13. | Ремонт высоковольтной линии (фидер №1) в п.Мадаун, Тенькинский район,Магаданская обл. |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.14. | Поставка дробильного оборудования для центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.15. | Поставка комплектующих для нужд котельных Тенькинского городского округа |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.16. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения в п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.17. | Поставка оборудования для организации водно-химического режима котельных п. Усть-Омчуг, п. Омчак |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.18. | Проведение режимно-наладочных испытаний котельных установок, установка систем химводоочистки на котельных Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | Комитет ЖКХ |  |
| 1.19. | Поставка комплектующих для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | Комитет ЖКХ |  |
| 2. | Субсидии на оказание финансовой поддержки организациям коммунального комплекса Тенькинского городского округа на финансовое возмещение части затрат в связи с проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х | х | х | Комитет ЖКХ |  |
| 3. | Субсидии на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
| 4. | Субсидии на оказание содействия в обеспечении организации электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | КУМИ | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_