****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09.01.2019 № 2-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Оптимизация жилищного фонда**

**в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы»**

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, сокращения расходов бюджета Тенькинского городского округа на содержание пустующего жилищного фонда, в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.0) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 г. № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Оптимизация жилищного фонда в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Яковлеву Л.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тенькинского городского округа | И. С. Бережной |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 09.01.2019 г. № 2-па\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа****«Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

**ПАСПОРТ  
муниципальной программы**  
**«Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы |
| Цели муниципальной программы |  | целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в пос. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Задачи муниципальной программы |  | задачами Программы являются:  снижение объема общей площади ветхого и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;  переселение граждан, проживающих в ветхих и непригодных для постоянного проживания условиях;  формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из ветхого и непригодного жилищного фонда |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области;  поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) |  | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде в пос. Усть-Омчуг на территории Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы |  | Программа реализуется в один этап - четырехлетний период с 2019 года по 2022 год |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы собственных средств местного бюджета составляет 15 010,8 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 3 752,7 тыс. рублей; 2020 год – 3 752,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 752,7 тыс. рублей; 2022 год – 3 752,7 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | в экономической сфере:  ежегодное сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 567,2тыс.руб.  в социальной сфере:  снижение социальной напряженности;  создание для граждан пос. Усть-Омчуг благоприятных условий для проживания |

# Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

В настоящее время одной из наиболее острых проблем в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа является проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и непригодном для постоянного проживания жилищном фонде.

Существующий жилищный фонд в настоящее время по-прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию. Из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, ветхое и непригодное для постоянного проживания жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Программа направлена на обеспечение граждан, жилыми помещениями проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, которые не соответствуют санитарно-техническим нормам и требованиям.

**Таблица № 1**

**Структура жилищного фонда пос. Усть-Омчуг Тенькинского района**

**( ул. Гагарина, д.11, ул. Тенькинская, д.6, ул. Тенькинская, д.18)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МКД,  единиц | | Общая площадь жилых помещений,  кв. метров | | | |
| всего | Непригодные МКД | всего | | всего | |
|  | МС | ЧС | МС | ЧС |
| 3 | 3 | 12 | 16 | 631,9 | 740,8 |
| **Итого:** | | **28** | | **1372,7** | |

Список условных сокращений: МКД-многоквартирный дом, МС – муниципальная собственность, ЧС – частная собственность.

Таким образом, процесс переселения жителей из ветхого и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда является очень серьезной проблемой, к решению которой необходимо подходить комплексно и системно. Такой процесс возможен только с применением программного метода, в рамках которого необходимо сформировать финансовые механизмы, структуру управления и реализации с помощью адресной программы переселения граждан из ветхого и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда.

**Таблица № 2**

**Удельный вес заселенных жилых помещений в многоквартирных жилых домах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД в пос. Усть-Омчуг | Численность фактически проживающих | | Численность зарегистрированных | Удельный вес % проживающих от общего количества жилых помещений |
|  | чел. | семей | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Гагарина, д.11 | 3 | 2 | 9 | 25,0 |
| ул. Тенькинская, д.6 | 2 | 2 | 14 | 20,0 |
| ул. Тенькинская, д. 18 | 12 | 7 | 30 | 33,0 |
| Итого: | 17 | 11 | 53 | 26,0 |

**Таблица № 3**

**Информация о расходах на содержание многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД  в пос. Усть-Омчуг | Затраты на содержание многоквартирного жилого дома (тыс. рублей) | | | |
| всего | в том числе: | | |
| ООО «Тенька» | МУП «ЖЭУ» | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Гагарина, д.11 | 249,0 | 197,6 | 51,4 |  |
| ул. Тенькинская, д.6 | 178,4 | 144,3 | 34,1 |  |
| ул. Тенькинская, д.18 | 139,8 | 110,8 | 29,0 |  |
| **Итого:** | **567,2** | **452,7** | **114,5** |  |

# II. Цели и задачи

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан проживающих в многоквартирных домах признанных ветхими и непригодными для проживания в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области.

Задачами Программы являются:

- снижение объема общей площади ветхого и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;

- переселение граждан, проживающих в ветхих и непригодных для постоянного проживания многоквартирных жилых домах;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из ветхого и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижение установленных целей, приведена в [Приложении № 1](#sub_2000) к настоящей Программе.

# IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - четырехлетний период с 2019 года по 2022 год. За период реализации Программы предполагается переселить три многоквартирных жилых дома признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания в пос. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа.

# V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в [Приложении № 2](#sub_3000) к настоящей Программе.

# VI. Правовое обеспечение программы

Перечень нормативных правовых актов необходимых для достижения целей и задач Программы, подлежащих разработке и утверждению, приведен в Приложении № 3 к настоящей программе.

# VII. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в [Приложении №](#sub_4000) 4к настоящей Программе. Источники финансирования – средства бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

# VIII. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области,

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области,

- комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, одновременно выступающий в качестве - ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](garantF1://26833560.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 г. № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Перечень многоквартирных жилых домов признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания, с указанием сроков переселения граждан из каждого многоквартирного дома, приведен в Приложении № 5 к настоящей программе.

Переселение граждан из жилых помещений расположенных в жилых домах пос. Усть-Омчуг, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания производится путем предоставления незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям.

# IX. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

в экономической сфере:

- сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на содержание пустующего муниципального жилья в сумме 567,2тыс.руб.;

в социальной сфере:

- снижение социальной напряженности;

- создание для граждан пос. Усть-Омчуг благоприятных условий для проживания.

# X. План мероприятий

План мероприятий с указанием сроков реализации приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Система программных мероприятий**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг**

**Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: |
| Всего | в т.ч. по годам | | | | Бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О, поставщики  и  подрядчики | 2019-2022 | 15 010,8 | 3 752,7 | 3 752,7 | 3 752,7 | 3 752,7 |  |

Примечание:

комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области

отдел БУ и О - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

поставщики и подрядчики - поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов | | | | |
| Базовый год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде в пос. Усть-Омчуг на территории Тенькинского городского округа Магаданской области | ед. | Х | 4 | 6 | 9 | 9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Правовое обеспечение**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Примерное наименование правового акта | Срок разработки | Разработчик |
| 1 | Распоряжение | Об утверждении списка граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания | IV квартал 2018 года | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: | 15 010,8 | 15 010,8 |
| 2019 | 3 752,7 | 3 752,7 |
| 2020 | 3 752,7 | 3 752,7 |
| 2021 | 3 752,7 | 3 752,7 |
| 2022 | 3 752,7 | 3 752,7 |

Примечание:

Стоимость мероприятий определена из расчета стоимости ремонта 1 м² общей площади жилого помещения (10212 руб. м²).

Подлежит ремонту 1372,7 м².

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и непригодными**

**для постоянного проживания**

**Муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома в пос. Усть-Омчуг, признанного ветхим и непригодным для проживания | Количество квартир | | Нормативный акт, подтверждающий признание многоквартирного дома ветхим и непригодным для проживания | Срок  расселения |
| всего | из них подлежащие переселению |
| 1 | ул. Гагарина, д.11 | 8 | 4 | Постановление Главы Тенькинского района  от 07.08.2007 г. № 264  «Об утверждении актов межведомственной комиссии по признанию жилых домов непригодными для постоянного проживания» | 2019-2022 |
| 2 | ул. Тенькинская, д.6 | 10 | 6 | Акт обследования помещения № 14 от 05.07.2016 г. | 2019-2022 |
| 3 | ул. Тенькинская, д.18 | 21 | 18 | Акт обследования помещения № 7 от 09.02.2016 г. | 2019-2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

# План мероприятий

# муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания в поселке Усть-Омчуг |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | комитет ЖКХ |

Комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг  Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Список граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов,**

**признанных непригодными для проживания**

| № п\п | Адрес жилого помещения в пос. Усть-Омчуг | | | Общая площадь жилого помещ.., кв.м | Форма собственности жилого помещения | ФИО собственника/нанимателя | Кол-во членов семьи нанимателя | Исполнение муниципальной программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица | дома | кв. | Способ переселения | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Гагарина | 11 | 1 | 56,6 | муниципальная | Панов Сергей Викторович | 3 |  |  |
| 2 | Гагарина | 11 | 2 | 57,5 | частная | Мячина Галина Ивановна | 1 |  |  |
| 3 | Гагарина | 11 | 5 | 57,5 | частная (1/2) | Гизатулина Светлана Богдановна,  Дендерис Игорь Богданович | 0 |  |  |
| 4 | Гагарина | 11 | 6 | 59,7 | частная | Решетников Виктор Георгиевич | 0 |  |  |
| 5 | Тенькинская | 6 | 1 | 58,1 | муниципальная | Дмитриенко Елена Анатольевна | 3 |  |  |
| 6 | Тенькинская | 6 | 2 | 60,4 | частная | Дышлюк Валентина Николаевна | 4 |  |  |
| 7 | Тенькинская | 6 | 3б | 28,0 | муниципальная | Вергунов Валерий Владимирович | 0 |  |  |
| 8 | Тенькинская | 6 | 4 | 57,8 | частная | Москальчук Лариса Александровна | 0 |  |  |
| 9 | Тенькинская | 6 | 6 | 60,3 | частная | Пустовойтов Вадим Леонидович | 3 |  |  |
| 10 | Тенькинская | 6 | 7 | 75,2 | муниципальная | Лебедянцева Надежда Павловна | 0 |  |  |
| 11 | Тенькинская | 18 | 1 | 71,2 | муниципальная | Шабельник Людмила Алексеевна | 5 |  |  |
| 12 | Тенькинская | 18 | 2 | 41,8 | частная | Волчек Майя Григорьевна | 0 |  |  |
| 13 | Тенькинская | 18 | 3 | 40,1 | частная | Новикова Татьяна Дмитриевна | 1 |  |  |
| 14 | Тенькинская | 18 | 4 | 71,4 | муниципальная | Руденко Наталья Николаевна | 3 |  |  |
| 15 | Тенькинская | 18 | 5 | 42,5 | частная | Шишова Наталья Игоревна | 1 |  |  |
| 16 | Тенькинская | 18 | 6 | 40,7 | частная | Сердюков Юрий Федорович | 0 |  |  |
| 17 | Тенькинская | 18 | 7 | 71,4 | муниципальная | Гуральская Лариса Анатольевна | 0 |  |  |
| 18 | Тенькинская | 18 | 8 | 42,5 | частная | Кучинская Татьяна Вениаминовна | 0 |  |  |
| 19 | Тенькинская | 18 | 9 | 40,7 | частная | Володина Ирина Васильевна | 1 |  |  |
| 20 | Тенькинская | 18 | 10 | 38,6 | муниципальная | Борисова Елена Равильевна | 0 |  |  |
| 21 | Тенькинская | 18 | 12 | 41,5 | муниципальная | Зброх Дмитрий Юрьевич | 0 |  |  |
| 22 | Тенькинская | 18 | 13 | 28,4 | частная | Кириченко Борис Иванович | 0 |  |  |
| 23 | Тенькинская | 18 | 14 | 39,0 | муниципальная | Высоцкая Галина Васильевна | 0 |  |  |
| 24 | Тенькинская | 18 | 15 | 40,7 | муниципальная | Иванова Татьяна Дмитриевна | 2 |  |  |
| 25 | Тенькинская | 18 | 16 | 41,2 | частная | Клусик Александр Павлович | 0 |  |  |
| 26 | Тенькинская | 18 | 17 | 28,1 | частная | Анохин Владимир Павлович | 0 |  |  |
| 27 | Тенькинская | 18 | 19 | 40,2 | муниципальная | Корсунская Елена Викторовна | 1 |  |  |
| 28 | Тенькинская | 18 | 20 | 41,9 | частная | Боровская Любовь Владимировна | 0 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_