АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2020 № 153-па

п. Усть-Омчуг

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа

к работе в  отопительный период 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в отопительный период 2020-2021 годов и  обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, администрация Тенькинского городского округа                              п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №1).

2.2. Положение о комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №2).

3. Руководителям управления образования и молодежной политики, отделу культуры администрации Тенькинского городского округа:

3.1. в срок до 01 июня 2020 года разработать и представить для согласования в администрацию Тенькинского городского округа планы-графики подготовки зданий подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по форме согласно приложению № 3.

3.2. в срок до 1 сентября 2020 года завершить выполнение мероприятий по подготовке зданий подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и обеспечить готовность зданий к приему теплоносителя на нужды отопления;

3.3. представить в срок до 01 сентября 2020 года паспорта готовности подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в администрацию Тенькинского городского округа.

4. Рекомендовать:

4.1. Руководителям организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов Тенькинского городского округа (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение), осуществляющих управление (обслуживание) многоквартирными домами, обеспечить к 01 сентября 2020 года готовность подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период;

4.2. Руководителям организаций, осуществляющих управление (обслуживание) многоквартирными домами, ТСЖ, ТСН:

4.2.1. в срок до 01 июня 2020 года разработать и предоставить в администрацию Тенькинского городского округа планы мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда Тенькинского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов с указанием объектов, видов и объемов необходимых ремонтных работ, сроков их выполнения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение указанных мероприятий;

4.2.2. в срок до 1 июня 2020 года разработать и представить для согласования в администрацию Тенькинского городского округа план-график подготовки объектов жилищного фонда Тенькинского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по форме согласно приложению № 4;

4.2.3. обеспечить к 01 сентября 2020 года готовность объектов жилищного фонда округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

4.2.4. урегулировать в срок до 01 сентября 2019 года вопрос погашения задолженности за поставленную тепловую и электрическую энергию в отопительный период 2020-2021 годов;

4.2.5. выполнить при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов мероприятия по энергосбережению;

4.2.6. обеспечить не позднее, чем за 10 суток оповещение населения об отключении горячего водоснабжения в жилищном фонде, причинах отключения и сроках возобновления горячего водоснабжения;

4.2.7. обеспечить в период с июня по декабрь 2020 года (включительно) ежемесячное предоставление к 20 числу месяца следующего за отчетным в комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа отчетности по форме согласно приложения № 5;

4.2.8. представить в срок до 01 сентября 2020 года паспорта готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов в администрацию Тенькинского городского округа;

4.3. Руководителям организаций и предприятий коммунального комплекса Тенькинского городского округа (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение):

4.3.1. в срок до 01 июня 2020 года разработать и представить для согласования в администрацию Тенькинского городского округа план мероприятий по подготовке объектов энергетического и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

4.3.2. в целях обеспечения гарантированного прохождения отопительного периода 2020-2021 годов обеспечить периодичность замены основных фондов, оборудования, инженерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей), нормативный срок эксплуатации которых истек. Особое внимание уделить замене ветхих инженерных сетей;

4.3.3. завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов и обеспечить техническую готовность к работе в отопительный период 2020-2021 годов централизованных систем электро-тепло-водоснабжения, водоотведения в срок до 31 августа 2020 г.;

4.3.4. готовность объектов коммунального комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов подтверждать актами готовности объектов коммунального комплекса к эксплуатации в зимних условиях, оформленными в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

4.3.5. разработать и согласовать с администрацией Тенькинского городского округа в срок до 01 августа 2020 года графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения;

4.3.6. обеспечить создание до начала отопительного периода нормативных запасов топлива для тепло-, энергоснабжения,  в соответствии с Комплексом организационных мероприятий для мониторинга состояния выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно- энергетического комплекса Магаданской области к осенне- зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 18 мая 2020 года № 346-пп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов»;

4.3.7. после начала отопительного сезона рекомендовать осуществлять поставку теплоносителя на нужды отопления зданий только при наличии актов готовности теплотехнического оборудования объектов к эксплуатации в зимний период;

4.3.8. обеспечить в период с июня по ноябрь 2020 года ежемесячное предоставление к первому числу месяца следующего за отчетным в комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа отчетности по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4.3.9. обеспечить в период с июня по декабрь 2020 года (включительно) ежемесячное предоставление к 20 числу месяца следующего за отчетным в комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа отчетности по форме согласно приложения № 5.

4.4. Владельцам объектов социального, культурного и бытового назначения, независимо от форм собственности, обеспечить готовность зданий к приему теплоносителя на нужды отопления не позднее 01 сентября 2020 года.

5. Отделу ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа в период с 01 по 31 августа 2020 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок (учений) на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа:

6.1. обеспечить контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Тенькинского городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов;

6.2. обеспечить  предоставление в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области в период с июня по  ноябрь  2020 года к первому числу каждого месяца отчётов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная;

6.3. обеспечить к началу отопительного периода 2020-2021 годов проведение необходимых организационных мероприятий по отключению пустующих зданий, сооружений от систем электро-, тепло-, водоснабжения.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа в срок до 01 августа 2020 года завершить инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов, включая бесхозяйные, произвести оформление прав собственности на эти объекты и разработку системы их учета.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                         Д.А. Ревутский

Приложение №1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.05.2020 № 153-па

Комиссия

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| Ревутский Д.А. | - | глава Тенькинского городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
|  | - | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа, заместитель председателя комиссии; |
| Гриневичус Н.В. | - | ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Круглов В. А. | - | руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа; |
| Пшеничнов Р. В. | - | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа; |
| Беденко И.Е. | - | руководитель управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа; |
| Шевченко И.К. | - | руководитель отдела культуры администрации Тенькинского городского округа; |
| Алдошина В.Д. | - | председатель Собрания представителей Тенькинского городского округа (по согласованию); |
| Качеров А. Н. | - | депутат Собрания представителей Тенькинского городского округа (по согласованию); |
| Матунин А.А. | - | и.о. директора ООО «Тенька» (по согласованию); |
| Наумец П.И. | - | главный инженер ООО «Тенька» (по согласованию); |
| Мороз А. Г. | - | начальник филиала ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» центральные электрические сети Сетевой район № 1 (по согласованию); |
|  | - | директор МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (по согласованию); |
| Свинтозельский В.Л. | - | председатель ТСЖ «Черемушки» (по согласованию). |

__________________________

Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.05.2020 № 153-па

Положение

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом при администрации Тенькинского городского округа и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Комиссию возглавляет председатель, являющейся главой Тенькинского городского округа.

1.4. Состав комиссии формируется из числа руководителей предприятий и организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий проживания для населения округа и утверждается постановлением администрации Тенькинского городского округа.

2. Основные цели и задачи

Основными задачами комиссии являются:

2.1. Контроль за исполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Контроль за исполнением постановлений Правительства Магаданской области от 18 мая 2020 г. № 346-пп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно- энергетического комплекса и социальной сферы Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов» и администрации Тенькинского городского округа «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Тенькинского городского округа к работе в  отопительный период 2020-2021 годов».

3. Права

Комиссия имеет право:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства к работе осенне-зимних условиях.

3.2. Запрашивать от руководителей предприятий, учреждений и организаций:

3.2.1. планы мероприятий по подготовке подведомственных им объектов к зимней эксплуатации;

3.2.2. ежемесячно необходимые отчетные данные для оценки готовности объектов к работе в осенне-зимних условиях;

3.2.3. письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов работ согласно планам-графикам;

3.3. Заслушивать отчеты ответственных за выполнение работ, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

3.4. Рассматривать предложения о выделении ассигнований из бюджета Тенькинского городского округа и материально-технических ресурсов на проведение предзимних работ.

3.5. Предлагать к реализации мероприятия по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

3.6. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями.

4. Председатель Комиссии

4.1. Организует работу и ведет заседания Комиссии.

4.2. Дает поручения членам Комиссии в соответствии с решением комиссии.

4.3. Выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

5. Права и обязанности членов Комиссии

5.1. Член Комиссии имеет право:

5.1.1. принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;

5.1.2. выносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере деятельности Комиссии, участвовать в подготовке обсуждений и принятии по ним решений.

5.2. Член Комиссии обязан:

5.2.1. участвовать в работе Комиссии;

5.2.2. содействовать реализации решений Комиссии;

5.2.3. выполнять поручения Комиссии в установленные ею сроки.

6. Порядок работы Комиссии

6.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся один раз в неделю.

6.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии.

6.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем Комиссии.

6.6. На заседания Комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о ходе подготовки объектов жизнедеятельности округа к работе в осенне-зимний период.

__________________

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.05.2020 № 153-па |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

________________ Ф.И.О.

«____» __________ 2020 г.

План-график подготовки зданий учреждений образования (культуры)

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Пример заполнения

| № п/п | Наименование учреждения | Зданий, единиц. |  |  | График готовности зданий учреждений по состоянию на: (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | из них центр. отоплением | Общая площадь, м2 | 01.07. 2020г. | 01.08. 2020г. | 01.09. 2020г. |
|  | Образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ «Детский сад», п. Усть-Омчуг, ул. ……….. | 1 | 1 | 560,0 | - | 1 | - |
| 2. | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | ИТГО: |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель __________________ Ф.И.О., должность, номер телефона

________________

|  | Приложение №4 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.05.2020 № 153-па |
| --- | --- |

План-график подготовки объектов жилищного фонда Тенькинского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Жилищный фонд | Жилых домов, единиц. |  | Общая площадь, м2 | График готовности жилых домов по состоянию на: (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Из них центр. Отоплением |  | 01.07. 2020г. | 01.08. 2020г. | 01.09. 2020г. |
| I | Дома, находящиеся в управлении УК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «ЖЭУ» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП «ОЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| II | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |
| III | Дома, не выбравшие способ управления |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| IV | ТСЖ, ТСН |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

____________________

Приложение №5 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.05.2020 № 153-па

ОТЧЕТ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед-ца изм. | Кол-во в натураль-ных показате-лях | План работ (тыс. руб.) |  |  |  |  | Кол-во в натуральных показателях | Отчет по состоянию на 01 ________ 2020 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Областной бюджет, (ОЭЗ) | Местный бюджет | Собственные доходы предприятия |  |  | Федер. бюджет | Областной бюджет, (ОЭЗ) | Местный бюджет | Собственные доходы предприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 1 | Ремонт и подготовка жилфонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Капитальный ремонт жилфонда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перегородки | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Текущий ремонт жилфонда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты и подвальные помещения | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасады зданий (заваленки) | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крыши и кровли | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытия и полы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перегородки | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лестницы | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральное отопление | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация (центральный коллектор) | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл упр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Промывка систем теплопотребления | ед.узл упр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Прочие работы | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Промывка тепловых сетей | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Строительство теплосетей | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Замена ветхих тепловых сетей | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Капремонт тепловых сетей | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка водопроводных сетей , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | хлорирование водопровода | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Строительство сетей | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | замена ветхих сетей | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Капремонт сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозаборы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные сооружения водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,3 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,4 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | строительство сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | замена ветхих сетей | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,3 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка нового оборудования | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка линий электропередач наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка линий электропередач, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ветхих сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капремонт сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформаторные подстанции | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Текущий ремонт | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Заготовка песка | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соли | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка специальной уборочной техники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка котельных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка новых котлоагрегатов | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капремонт котлоагрегатов | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт котлоагрегатов | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка ЦТП | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________