АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2021 № 7-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского городского округа Магаданской области

от 14 декабря 2017 года № 414-па «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Тенькинский городской округ» на 2018-2022 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Формирование             современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2022 год в соответствии с бюджетом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление № 414-па от 14 декабря 2017 года об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2022 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

1.2. В преамбуле постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить;

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной    городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением                           администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 14     декабря 2017 года № 414-па (далее – Программа) следующие изменения:

2.1. В наименовании Паспорта Программы слова «на 2018-2022 годы»             заменить словами « на 2018-2024 годы»;

  - Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 105 556,33 тыс. рублей, из них по годам: В том числе: за счет средств федерального бюджета (далее также – ФБ) – 29710,13 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 811,10 тыс. рублей; 2019 год – 10 873,61 тыс. рублей; 2020 год –18 025,42 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (далее также – ОБ) – 670,28 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 80,20 тыс. рублей; 2019 год – 222,00 тыс. рублей; 2020 год – 368,08 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета (далее также – МБ) – 57032,26 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 7 003,2 тыс. рублей; 2019 год – 4 394,96 тыс. рублей; 2020 год – 8286,90 тыс. рублей; 2021 год – 37347,20 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. за счет средств внебюджетных источников финансирования (далее также – ВБИ) – 18 143,66 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 17314,39 тыс. рублей; 2022 год – 679,27 тыс. рублей; 2023 год – 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 100,00 тыс. рублей.

  - В абзаце седьмом раздела 1 «Анализ текущего состояния                проблемы», в пункте 3.3.3. и 3.3.4. раздела 3 «Система программных                      мероприятий» в пункте 3.1. Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием Программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

  - В разделе 4 «Сроки реализации программы», в абзаце третьем              раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы», в разделе 9 «План мероприятий Программы» Программы текст «на 2018-2022 годы» заменить текстом «на 2018-2024 годы»;

2.5. Приложение № 1 «Адресный перечень многоквартирных домов,             расположенных на территории поселка Усть-Омчуг, подлежащих                             благоустройству в 2018-2024 годах к муниципальной программе                             «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.6. Приложение № 2 «Адресный перечень общественных территорий     поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году к                    Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему              постановлению;

2.7. Приложение № 3 «Система программных мероприятий»                             муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.8. Приложение № 6 «Важнейшие целевые показатели и индикаторы         муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование               современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.9. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной                         программы» к муниципальной программе «Формирование современной                   городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции                   согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.10. Приложение № 8 «План мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального     опубликования (обнародования).

Глава Тенькинского городского округа                                      Д.А. Ревутский

Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.01.2021 № 7-па Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы».

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных

на территории поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 годах

| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира д.№ 8 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), освещение детской площадки, установка урн, скамеек |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира д.№ 12 | Ремонт дворового проезда (бетонирование), освещение детской площадки, установка урн, скамеек |
| 2022 | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы 7 «а» | Освещение детской площадки |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.01.2021 № 7-па Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий поселка Усть-Омчуг,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| Год | Наименование, месторасположение общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 2018 | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы 21, Площадь МБУК «ЦД и НТ» | Устройство покрытия – тротуарная плитка, замена скамеек, замена урн, устройство освещения. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Площадь им. В.И. Ленина | Установка скамеек, урн, устройство покрытия – тротуарная плитка. |
| 2019 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая д. 51 | Установка скамеек, урн, бетонирование проездов, устройство освещения. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, Сквер «Победы» | Замена ограждения, устройство покрытия пешеходных дорожек – тротуарная плитка, реконструкция барельефа «Славы», установка скамеек, урн. |
| 2020 | пос. Усть- Омчуг, ул. Тенькинская, д.20 | Бетонирование дворового проезда, освещение и ограждение детской площадки, установка скамеек, урн, установка элементов детского игрового оборудования, установка травм безопасного покрытия. |
| 2020 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира д. 10, д. 13 | Бетонирование дворового проезда, освещение и ограждение детской площадки, установка скамеек урн, установка элементов детского игрового комплекса, устройство травм безопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д.38 - д.43 | Бетонирование дворовых проездов, установка скамеек, урн, устройство освещения, травм безопасного покрытия на детской игровой площадке. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | Бетонирование проездов, установка скамеек, урн, ограждения. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 1, ул. Победы, д. 36 | Устройство ограждения детской площадки, установка скамеек, урн, элементов детского игрового комплекса, устройство освещения, травм безопасного покрытия. |
| 2021 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | Бетонирование дворового проезда, ограждение детской площадки, установка скамеек, урн. |
| 2022 | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, сквер им. В.Д. Антоненко | Установка МАФ, устройство освещения, устройство пешеходной дорожки (тротуарная плитка). |
| 2023 | п. Усть-Омчуг, парк отдыха по ул. Победы | Установка скамеек, урн, устройство освещения, устройство покрытия, пешеходных дорожек. |
| 2024 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 11 | Бетонирование дворового проезда, установка урн, скамеек. |
| 2024 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира д. № 6 | Бетонирование дворового проезда, установка ограждений зеленых зон, скамеек, урн, устройство освещения. |

|  | # Приложение №3 # к постановлению администрации # Тенькинского городского округа Магаданской области # от 13.01.2021 № 7-па # «Приложение № 3 # к муниципальной программе # «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» # на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Тенькинский городской округ»   на 2018-2024 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Года реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, дом № 8, №12 | ЮФЛ | 2018 | 811,10 | 811,10 | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 53,50 | 53,50 | - | - | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1437,20 | 1437,20 | - | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом №7 «а» | ЮФЛ | 2022 | 629,27 | - | - | - | - | 629,27 | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018 | 176,00 | 176,00 | - | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 311,70 | 4 311,70 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» | ЮФЛ | 2018 | 26,70 | 26,70 | - | - | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 285,00 | 4 285,00 | - | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина | ЮФЛ | 2019 | 4 453,13 | - | 4 453,13 | - | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,96 | - | 90,96 | - | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 197,84 | - | 2197,84 | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 | ЮФЛ | 2019 | 6 420,48 | - | 6420,48 | - | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 131,04 | - | 131,04 | - | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,81 | - | 11,81 | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Поставка МАФ (скамьи, урны) | ЮФЛ | 2018-2019 | 436,01 | 78,20 | 357,81 | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) | ЮФЛ | 2018-2019 | 1475,75 | 1026,80 | 448,95 | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2019 | 1378,55 | - | 1378,55 | - | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 | ЮФЛ | 2020 | 3 663,29 | - | - | 3663,29 | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 74,76 | - | - | 74,76 | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76,29 | - | - | 76,29 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 590,478 | - | - | 590,478 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 | ЮФЛ | 2020 | 10 619,43 | - | - | 10 619,43 | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 216,72 | - | - | 216,72 | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 221,15 | - | - | 221,15 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13 | ЮФЛ | 2020 | 1670,00 | - | - | 1670,00 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Поставка малых архитектурных форм (мост) | ЮФЛ | 2020 | 268,00 | - | - | 268,00 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 478,064 | - | - | 478,064 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) | ЮФЛ | 2020 | 235,988 | - | - | 235,988 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» | ЮФЛ | 2020 | 3742,696 | - | - | 3742,696 | - | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 76,596 | - | - | 76,596 | - | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2168,647 | - | - | 2168,647 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  | выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) | ЮФЛ | 2020 | 276,178 | - | - | 276,178 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг | ЮФЛ | 2020 | 1870,78 | - | - | 1870,78 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  | выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) | ЮФЛ | 2020 | 376,687 | - | - | 376,687 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер | ЮФЛ | 2020 | 54,628 | - | - | 54,628 | - | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 | ЮФЛ | 2021 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 | ЮФЛ | 2021 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7314,39 | - | - | - | 7314,39 | - | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 | ЮФЛ | 2021 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17514,9 | - | - | - | 17514,9 | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 | ЮФЛ | 2021 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19832,3 | - | - | - | 19832,3 | - | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, сквер им. В.Д. Антоненко | ЮФЛ | 2022 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | 00,00 | - | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | - | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  |  | пос. Усть-Омчуг, парк отдыха по ул. Победы | ЮФЛ | 2023 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.№11 | ЮФЛ | 2024 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. № 6 | ЮФЛ | 2024 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЮФЛ – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.01.2021 № 7-па Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»

на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15,4 | 19,2 |  | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (скверы, стелы, пешеходные зоны, места массового пребывания людей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 45,5 | 54,5 |  | 63,6 | 72,7 | 81,8 | 90,2 | 99,0 |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,5 % объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,1% от стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | % | 5 | 9 | 12 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |

____________________

|  | Приложение №5 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.01.2021 № 7-па Приложение №7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Тенькинский городской округ»

на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |
| 2018 | 7894,50 | 7894,50 | 811,10 | 80,20 | 7003,20 | 0,00 |
| 2019 | 15490,57 | 15490,57 | 10873,61 | 222,00 | 4394,96 | 0,00 |
| 2020 | 26680,40 | 26680,40 | 18025,42 | 368,08 | 8286,90 | 0,00 |
| 2021 | 54661,59 | 54661,59 | 0,00 | 0,00 | 37347,20 | 17314,39 |
| 2022 | 679,27 | 679,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,27 |
| 2023 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ИТОГО: | 105556,33 | 105556,33 | 29710,13 | 670,28 | 57032,26 | 18143,66 |

ФБ - Федеральный бюджет Российской Федерации;

ОБ – Областной бюджет Магаданской области;

МБ – Бюджет МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ВБИ – Внебюджетные источники

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13.01.2021 № 7-па Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» |  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | I кв | II кв | III кв |  | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв |  | II кв |  | III кв |  | IV кв | I кв |  | II кв |  | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв |  | III кв |  | IV кв |  | I кв | II кв | III кв | IV кв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 8 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 12 |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. 7 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы № 21,площадь МБУК «ЦД и НТ» |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, площадь им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д.№ 51 |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Поставка МАФ (скамьи, урны) |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Поставка уличных фонарей декоративных (садово-парковых) |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Поставка ограждения для благоустройства общественной территории площади по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | пос. Усть-Омчуг, ул. Тенькинская, д №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №20 по ул. Тенькинская в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №10 ул. Мира, д. №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Поставка детских игровых комплексов для благоустройства общественной территорий по ул. Тенькинская, № 20, ул. Мира, д. №10, №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Поставка малых архитектурных форм (мост) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №10 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | выполнение работ по благоустройству общественной территории жилого дома №13 по ул. Мира в п. Усть-Омчуг Магаданской области (отмостка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, сквер «Победы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (устройство постамента под вечный огонь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Поставка ограждений для благоустройства общественной территории сквера Победы по ул. Горняцкая в пос. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера Победы по улице Горняцкая в поселке Усть-Омчуг (установка фонарных столбов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Изготовление бетонных антипарковочных полусфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 38, № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. №1, ул. Победы, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | пос. Усть-Омчуг, ул. Победы, сквер им. В.Д. Антоненко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | пос. Усть-Омчуг, парк отдыха по ул. Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д.№11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 2.26 | пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |

Примечание:

Ответственный за выполнение работ комитет ЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

_________________________